

*Capstone: Estados de Avance del Proyecto ATP*

*– Dulces Amanecer*

*Alumnos:*

* Nicolas Arriagada García.
* Cristian Vidal Pávez.

*Profesor:* Luis Bravo Yanes.

*Asignatura: Capstone.*

*Sección:* PTY4614.

**Introducción**

El presente documento tiene como finalidad mostrar el estado de avance de nuestro proyecto ATP “Dulces Amanecer””.

Se presentará el progreso de las diferentes fases según nuestra carta Gantt, mostrando el estado actual de cada fase, junto con la fecha programada de inicio y la fecha estimada de finalización.

**Información General**

* **Nombre del Proyecto**: Dulces Amanecer
* **Fecha de Informe**: [17-11-2024]
* **Responsable del Informe**: [Nicolas Arriagada García (Scrum Master)]

**Estados de Avance por Fase**

**Planificación**

* Estado: Completado
* Fecha de Inicio: [13-08-2024]
* Fecha de Finalización: [20-08-2024]

**Detalles:**

* Reunión inicial realizada.
* Roles y responsabilidades definidos.
* Recursos necesarios identificados.
* Toma de requerimientos
* Desarrollo de la Documentación
* Aprobación Del Proyecto

**Diseño**

* Estado: Completado
* Fecha Estimada de Inicio: [20-08-2024]
* Fecha Estimada de Finalización: [03-09-2024]

**Detalles:**

* Diagramas de casos de uso
* Diagrama de clases
* Diagramas de actividad
* Mockups
* Modelo de base de datos
* Aprobación

**Desarrollo**

* Estado: Pendiente
* Fecha Estimada de Inicio: [04-09-2024]
* Fecha Estimada de Finalización: [17-11-2024]

**Detalles:**

* Front
* Api
* Mostrar avances
* Base de datos
* Backend

**Implementación (Cierre)**

* Estado: Pendiente
* Fecha Estimada de Inicio: [18-10-2024]
* Fecha Estimada de Finalización: [04-12-2024]

**Detalles:**

* Preparativos para el despliegue en producción.
* Desarrollo de presentación
* Entrega del proyecto
* Entrega de documentación

**Firmas**

Responsable del Proyecto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: 17-11-2024