Cuarta reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUc, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 17/09/2024 |
| **Hora**: | 08:50 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal |

# Puntos de la agenda

1. **Revisión de Progreso y Tareas Pendientes**: Se evalúa el estado de las tareas asignadas en las reuniónes pasadas y Se revisa el cumplimiento de los hitos establecidos y se analizan posibles retrasos o bloqueos.
2. **Revisión de Prototipos o Componentes Desarrollados:** se muestra lo que se ha completado hasta ahora. Se revisan funcionalidades específicas para recibir retroalimentación del equipo y corregir problemas.
3. **Pruebas y Feedback:** Se revisan los resultados de las primeras rondas de pruebas (si ya se han comenzado).
4. **Coordinación entre Equipos:** Se verifica si la colaboración y los flujos de trabajo están funcionando eficientemente.
5. **Revisión del Cronograma:** Se revisa el cronograma del proyecto para ver si sigue siendo realista y se ajusta si es necesario.
6. **Documentación y Actualización:** Se revisa la documentación técnica y de procesos para asegurarse de que esté al día y Se planifica la generación de nueva documentación, en caso de que se haya avanzado con nuevas funcionalidades.
7. **Gestión de Recursos:** Se decide si es necesario asignar más personal, aumentar horas o buscar nuevas herramientas que aceleren el desarrollo.

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión de Progreso y Tareas Pendientes** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 17/09/2024 | completado |
| **Revisión de Prototipos o Componentes Desarrollados** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 20/09/2024 | completado |
| **Pruebas y Feedback** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 19/09/2024 | completado |
| **Coordinación entre Equipos** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 17/09/2024 | completado |
| **Revisión del Cronograma** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 17/09/2024 | completado |
| **Documentación y Actualización** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 17/09/2024 | completado |
| **Gestión de Recursos** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 17/09/2024 | completado |
|  |  |

Quinta reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUc, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 24/09/2024 |
| **Hora**: | 08:50 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal |

# Puntos de la agenda

1. **Revisión del Progreso Global:** se analiza el estado general del proyecto, incluyendo cualquier retraso o desviación de los planes iniciales.
2. **Validación de Funcionalidades Clave:** Se identifican y solucionan problemas de compatibilidad, comunicación entre módulos, y cualquier bug que pueda surgir en esta fase.
3. **Pruebas y Correcciones:** Se discuten errores y problemas encontrados durante las pruebas, y se asignan tareas para corregirlos. se actualiza el plan de pruebas si es necesario, y se discuten los plazos para la siguiente ronda de pruebas.
4. **Retroalimentación y Ajustes:** Se analizan las observaciones del equipo y de cualquier parte interesada que haya interactuado con el producto hasta el momento. Se discuten los ajustes necesarios, tanto en términos de funcionalidad como de diseño, basados en la retroalimentación.
5. **Gestión de Riesgos Restantes:** Se ajustan los planes de contingencia para minimizar la posibilidad de retrasos o fallos en esta etapa avanzada.

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión del Progreso Global:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 24/09/2024 | Completado |
| **Validación de Funcionalidades Clave:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 24/09/2024 | Completado |
| **Pruebas y Correcciones** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 24/09/2024 | Completado |
| **Retroalimentación y Ajustes** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 24/09/2024 | Completado |
| **Gestión de Riesgos Restantes** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 24/09/2024 | Completado |
|  |  |  |  |

Sexta reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUc, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 01/10/2024 |
| **Hora**: | 09:30 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal |

# Puntos de la agenda

* + 1. **Revision de nuevos avances:** se evaluara y monitoreara los avances recientes en el proyecto. Revisando las actividades que quedaron pendientes. Asegurandose que se aborden correctamente
    2. **Consulta de problemas:** se llevara a cabo una consulta detallada para identificar problemas potenciales en el cronograma de trabajo. Esto incluira examinar retrasos, desviaciones en la carta Gantt. La cual se establecio la planificacion y los tiempos de dichas tareas por rea
    3. **Asignacion de nuevas tareas:** se le asignaran nuevas tareas dependiendo de las tareas ya realizadas de la carta gantt. Esto implicara revisar las tareas que ya se han completado y evaluar las que se mostraran durante el proceso de manera que se pueda entregar acorde al progreso entregado durante la reunion

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revision de nuevos avances** | Nicolas Arriagada | 01/10/2024 | Completado |
| **Consulta de problemas** | Cristian Vidal | 01/10/2024 | Completado |
| **Asignacion de nuevas tareas** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 01/10/2024 | Completado |

Septima reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUc, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 08/10/2024 |
| **Hora**: | 9:10 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal |

# Puntos de la agenda

1. **Revisión del Progreso Global:** se analizara el estado general del proyecto, incluyendo cualquier retraso o desviación de los planes iniciales.
2. **Validación de Funcionalidades Clave:** Se identifican y solucionan problemas de compatibilidad, comunicación entre módulos, y cualquier bug que pueda surgir en esta fase.
3. **Pruebas y Correcciones:** Se discuten errores y problemas encontrados durante las pruebas, y se asignan tareas para corregirlos. se actualiza el plan de pruebas si es necesario, y se discuten los plazos para la siguiente ronda de pruebas.
4. **Retroalimentación y Ajustes:** Se analizan las observaciones del equipo y de cualquier parte interesada que haya interactuado con el producto hasta el momento. Se discuten los ajustes necesarios, tanto en términos de funcionalidad como de diseño, basados en la retroalimentación.
5. **Asignacion de nuevas tareas:** se le asignaran nuevas tareas dependiendo de las tareas ya realizadas de la carta gantt. Esto implicara revisar las tareas que ya se han completado y evaluar las que se mostraran durante el proceso de manera que se pueda entregar acorde al progreso entregado durante la reunion**.**

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisión del Progreso Global:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 08/10/2024 | Completado |
| **Validación de Funcionalidades Clave:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 08/10/2024 | Completado |
| **Pruebas y Correcciones** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 08/10/2024 | Completado |
| **Retroalimentación y Ajustes** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 08/10/2024 | Completado |
| **Asignacion de nuevas tareas** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 08/10/2024 | Completado |

Octava reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUc, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 15/10/2024 |
| **Hora**: | 08:30 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal |

# Puntos de la agenda

1. **Supervision de avances:** Preguntara a los miembros sobre los avancces y posibles percances que tuvieron durante el desarrollo de dichas funciones
2. **Reclamos por cambios de actitud:** Se informara y resolveran los problemas/quejas de algunos miembros del equipo por falta de colaboracion o retrasos por dichas conductas
3. **Retroalimentación y Ajustes:** Se analizan las observaciones del equipo y de cualquier parte interesada que haya interactuado con el producto hasta el momento. Se discuten los ajustes necesarios, tanto en términos de funcionalidad como de diseño, basados en la retroalimentación.
4. **Cierre de la reunion:** se resumiran los puntos hablados duranteesta reunion y se informara la fecha de la siguiente reunion.

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Supervision de avances:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 15/10/2024 | Completado |
| **Reclamos por cambios de actitud:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 15/10/2024 | interrumpido |
| **Retroalimentación y Ajustes:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 15/10/2024 | Completado |
| **Cierre de la reunion:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 24/09/2024 | Completado |

Novena reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUc, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 22/10/2024 |
| **Hora**: | 08:45 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal |

# Puntos de la agenda

1. **Inicio de la reunión:** se resumirá los puntos hablados durante la reunión pasada y se resumirá el orden de como se organizará esta reunión.
2. **Retomar el punto de los cambios de actitud:** se hablará con los dichos miembros y se le amonestará como posible solución
3. **Revisión del Progreso Global:** se analizara el estado general del proyecto, incluyendo cualquier retraso o desviación de los planes iniciales.
4. **Entrega de nuevas actividades de gestión administrativo:** se le asignara a algunos miembros la implementación de funciones de administración en la aplicación web
5. **Resolución de dudas de la reunión:** se resolverán los problemas o dudas que surgieron durante el proceso de la reunión.
6. **Cierre de reunión:** se resumirán los puntos entregados durante la reunión, y dejaran salir aquellos cuyas actividades o puntos ya fueron entregado.

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inicio de Reunion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 22/10/2024 | Completado |
| **Retomar el punto de los cambios de actitud:** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 22/10/2024 | Completado |
| **Revision del proceso Global** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 22/10/2024 | Completado |
| **Entrega de nuevas actividades de gestion de administracion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 22/10/2024 | Completado |
| **Resolucion de dudas de la reunion**  **Cierre de Reunion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal  Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 22/10/2024  22/10/2024 | Completado  Completado |

Decima reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUc, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 29/10/2024 |
| **Hora**: | 9:15 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal, Luis Alberto Bravo. |

# Puntos de la agenda

1. **Inicio de la reunion:** se entregaran los pintos a hablar durante la reunion y iniciara la fase de correccion de detalles.
2. **Consultas con profesor:** se le consultara al profesor a cargo sobre correciones y posibles funciones añadidas.
3. **Cierre de reunión:** se resumirán los puntos entregados durante la reunión, y dejaran salir aquellos cuyas actividades o puntos ya fueron entregado.

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inicio de Reunion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 29/10/2024 | Completado |
| **Consultas con profesor** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 29/10/2024 | Completado |
| **Cierre de reunion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 29/10/2024 | Completado |

Onceava reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUC, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 05/11/2024 |
| **Hora**: | 9:15 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal |

# Puntos de la agenda

1. **Inicio de reunion:** se hablara con el equipo los temas a hablar durante la reunion y entregar algunas actividades finales
2. **Consulta de avances finales**: se pedira a los miembros del equipo la entrega de los avances ya terminados para dar inicio a la fase de documentacion del cual se hablara el tiempo estimado de su duracion.
3. **Prueba y testeo de funciones:** se probaran las funciones añadidas durante la semana y sus posibles soluciones ante posibles errores
4. **Cierre de reunion:** se hablaran ante posbles fallos y en caso de fallos deberan resolverse durante el transcurso de este dia

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inicio de reunion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 05/11/2024 | Completado |
| **Consulta de avances Finales** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 05/11/2024 | Completado |
| **Prueba y testeo de funciones** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 05/11/2024 | Completado |
| **Cierre de reunion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 05/11/2024 | Completado |

Doceava reunion del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Ubicación**: | DuocUc, mall plaza oeste. |
| **Fecha**: | 12/11/2024 |
| **Hora**: | 09:50 hrs |
| **Asistentes**: | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal |

# Puntos de la agenda

1. **Inicio de reunion:** se espero que todos se reunieran aunque algunos tardaron en llegar una vez reunidos todos se empezo la reunio y se paso al siguiente punto
2. **Prueba de la funcion de comprar:** se probara y corregir el boton de compra que tiraba como error de que se inabilito la funcion de pago
3. **Inicio del desarrollo de la presentacion:** se presento el formato de la presentacion para la proxima semana.
4. **Encargo de documentacion:** se dividira las tareas de documentacion entre los miembros del equipo.
5. **Cierre de reunion.** Se retomaran todos los puntos anteriores y se espera que todos los puntos esten ya terminados y se pondra fin a la fase de desarrollo del programa.

| Elementos de acción | Propietario(s) | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inicio de reunion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 12/11/2024 | Completado |
| **Prueba de funcion comprar** | Nicolas Arriagada | 12/11/2024 | Completado |
| **Inicio de desarrollo de presentacion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal | 12/11/2024 | En proceso |
| **Encargo de documentacion**  **Cierre de reunion** | Nicolas Arriagada, Cristian Vidal  Nicolas Arriagada,Cristian Vidal | 12/11/2024  12/11/2024 | En proceso  completado |