Capstone: Estados de Avance del Proyecto ATP

– Dulces Amanecer

Alumnos:

- Nicolas Arriagada García.

- Cristian Vidal Pávez.

Profesor: Luis Bravo Yanes.

Asignatura: Capstone.

Sección: PTY4614.

Introducción

El presente documento tiene como finalidad mostrar el estado de avance de nuestro proyecto ATP “Dulces Amanecer””.

Se presentará el progreso de las diferentes fases según nuestra carta Gantt, mostrando el estado actual de cada fase, junto con la fecha programada de inicio y la fecha estimada de finalización.

Información General

- Nombre del Proyecto: Dulces Amanecer

- Fecha de Informe: [17-11-2024]

- Responsable del Informe: [Nicolas Arriagada García (Scrum Master)]

Estados de Avance por Fase

Planificación

- Estado: Completado

- Fecha de Inicio: [13-08-2024]

- Fecha de Finalización: [20-08-2024]

Detalles:

- Reunión inicial realizada.

- Roles y responsabilidades definidos.

- Recursos necesarios identificados.

- Toma de requerimientos

- Desarrollo de la Documentación

- Aprobación Del Proyecto

Diseño

- Estado: Completado

- Fecha Estimada de Inicio: [20-08-2024]

- Fecha Estimada de Finalización: [03-09-2024]

Detalles:

- Diagramas de casos de uso

- Diagrama de clases

- Diagramas de actividad

- Mockups

- Modelo de base de datos

- Aprobación

Desarrollo

- Estado: Pendiente

- Fecha Estimada de Inicio: [04-09-2024]

- Fecha Estimada de Finalización: [17-11-2024]

Detalles:

- Front

- Api

- Mostrar avances

- Base de datos

- Backend

Implementación (Cierre)

- Estado: Pendiente

- Fecha Estimada de Inicio: [18-10-2024]

- Fecha Estimada de Finalización: [04-12-2024]

Detalles:

- Preparativos para el despliegue en producción.

- Desarrollo de presentación

- Entrega del proyecto

- Entrega de documentación

Firmas

Responsable del Proyecto: _______________________

Fecha: 17-11-2024